Barunsoncard

Mobile Website Project RFP

2016. 5. 4

바른컴퍼니

Contents

- 사업 개요

  - 회사정보

  - 사업 배경 및 목적

  - 추진일정

- 업무현황

  - 수행조직 및 업무분장

  - 업무구성도

- 요구사항

  - 작업 요청 영역

  - 사용자 최소 환경

  - 방향 및 컨셉

  - 개발부문별 요구사항

- 제안 안내사항

  - 제안내용

  - 제출서류

  - 제안참여여부 및 제안서 제출방법

  - 프로젝트문의

- 사업개요

  - 회사정보

    - 운영사이트

      - 바른컴퍼니 : 바른손카드, 비핸즈카드, 프리미어페이퍼, 더카드, 셀레모 사이트 운영

      - 청첩장 동종업계 1위

      - 위키백과 : https://ko.wikipedia.org/wiki/바른컴퍼니

    - 사이트URL

      - 바른손카드

        - Web: http://www.barunsoncard.com/

        - Mobile: http://m.barunsoncard.com/

      - 비핸즈카드

        - Web: http://www.bhandscard.com/

        - Mobile: http://m.bhandscard.com/

      - 프리미어페이퍼

        - Web: http://www.premierpaper.co.kr/

      - 더카드

        - Web: http://www.thecard.co.kr

        - Mobile: http://m.thecard.co.kr/

      - 셀레모

        - Web: http://celemo.co.kr/main/index

  - 사업 배경 및 목적

    - 사업배경

      - 미디어 이용자 행태 변화로 인해 Mobile 시장이 점차 증가 하고 있음. 이러한 고객의 needs를 수용하여 Mobile에 최적화 된 서비스를 제공

      - 이러한 변화로 인해 경쟁사보다 좀더 빠르게 Mobile 시장의 선점이 필요한 시점

    - 사업목적

      - 경쟁사와의 차별성, 편리성을 통한 수익 증대 효과 기대

  - 추진일정

| 구분 | 일정 |
| --- | --- |
| 본사의 RFP발주 | 2016년 5월 4일 (수) |
| 제안 참여 여부 통보 | 2016년 5월 11일 18시 00분까지 (수) |
| 외주업체 제안서 접수 | 2016년 5월 20일 13시 00분까지 (금) [사전협의시 일정 조정가능] |
| 외주업체 Presentation | 2016년 5월 23일(월) ~ 5월 25일 (수) [PT시간은 개별 통보됨] |
| 외주업체 선정 | Presentation이후 약 3일뒤 |
| 본 계약 | 업체선청 후 약 7일뒤 [추가협의에 따라 변동될 수 있음] |
| 사이트 구축 일정 | 2016년 5월 중 ~ |
| 내부 서비스 테스트 | 2016년 11월 |
| 서비스 런칭 일정 | 2016년 12월 |
| 운영 [최초 운영이슈에 대한 작업 처리] | 디자인개발 완료 후 |
| 수정 보완 [오류 및 문제발생시] | 계약종료 후 2개월간 |

※ 위 일정은 사정에 따라 변동 될 수 있음

- 업무현황

  - 수행조직 및 업무 분장

    - 수행조직

      - 총괄PM: 김용재 부장 / yongjea.kim@barunn.net

      - 주관부서: 온라인사업팀 (원덕규 차장 / dukkyu.won@barunn.net)

      - 협력부서:

        - 사업기획팀(웹기획,웹디자인,웹퍼블리싱) (김영남 차장 / youngnam.kim@barunn.net)

        - 시스템팀(웹개발) (박동혁 과장 / donghyuk.park@barunn.net)

    - 업무분장

|  | 온라인사업팀 | 사업기획팀 | 시스템팀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 요구분석 | 주관 | 참여 | 협조 |
| 의사 및 정책결정 | 주관 | 참여 | 협조 |
| 컨펌 | 참여 | 주관 | 주관 |
| 검수(QA) | 참여 | 주관 | 주관 |

  - 업무구성도

- 요구사항

  - 작업 요청 영역

| 기획 | 디자인 | 퍼블리싱 | 프로그래밍 |
| --- | --- | --- | --- |
| ● | ● | ● | ● |

  - 구축업무범위

      - UI/UX 서비스 기획 및 운영 기획

      - UI/UX 서비스 디자인 및 운영 디자인

      - Web Publish 개발

      - Front-end 주요 Function 개발

      - Back-end와의 Integration 개발

  - 사용자 최소 환경 (모바일 디바이스 정보)

    - OS버전

      - Android: 4.0 이상

      - iOS: 8 이상

    - 디바이스 기종

      - 갤럭시 노트2 이상

      - 갤럭시: S4 이상

      - LG: G2 이상

      - 아이폰: 5 이상

  - 방향 및 컨셉

| 방향/컨셉 | 1) 바른손, 비핸즈, 더카드, 프리미어페이퍼를 포괄할 수 있는 기능 및 정책을 모두 담고 있고 Back-office에서 통합운영 관리되어야 한다. 2) 모바일에 최적화된 전시단, 주문단의 UI로 구성되어야 한다. 3) 전반적인 UI는 Simple하고 직관적이되, 이용자가 이해하기 쉽도록 구성되어야 한다. 4) 결혼연령기의 여성 사용자 Target에 맞게 구성한다. 5) 이용자의 동선을 고려하되 현재 이용자가 위치한 메뉴 또는 Depth를 명확하게 표현하며, 어떠한 상황에서도 원하는 콘텐츠에 빠르고 쉽게 접근할 수 있도록 한다. 6) 기존 모바일웹의 단점을 보완하고 사용자의 동선을 줄여 사용성을 높여야 한다. |
| --- | --- |
| 요구사항 | 1) 차별화된 Service 제공의 필요 - 타사(다른 청첩장)와 차별화 할 수 있는 UX 및 서비스를 제공 - 샘플 투표 기능추가 - 각 입력페이지(주문,신청,글쓰기)에 중간 저장, 자동 저장 기능추가 - 중복 쿠폰 기능추가 2) Data기반의 큐레이션 기능의 필요 - Targeting을 이용한 추천 상품(레코멘데이션) 제공 - 현재 고객의 Step에 맞는 안내 제공 3) 컨텐츠 구성 - 제공되는 서비스에 대한 컨텐츠 구성 4) Back-office - 기존 PC버전의 Back-office를 이용하지 않고, 신규 구축 필요(기능 Upgrade) - 상품관리, 추천 등 Mobile / PC에 대해 운영이 편리해야 함 - Back-office를 통해 사이트 운영(전시관리, 통계 등)을 자유롭게 할 수 있도록 해야 함 |

  - 개발부문별 요구사항

| 기획 부문 | 1) 바른손 Mobile web은 바른손사이트의 UI, 확장성 보다 나은 UX 제시 2) 바른손 Mobile web을 제작완료 이후 최소한의 수정을 통해 브랜드사이트(비핸즈, 더카드, 프리미어페이퍼)용 Mobile web의 Variation이 가능하도록 제작예정 3) 바른손사이트(비핸즈, 더카드, 프리미어페이퍼)의 Mobile web의 차별화 Web identity 전략을 제시 4) Web에서 제공하는 Function을 기준으로 하되, Mobile 서비스 특성에 맞는 Function(SNS연동, 개인화 등)을 추가 제시 5) 회원의 경우 통합회원 기반으로 회원정보에 대해 호환성을 유지할 수 있도록 제작 필요 6) 주문 단 (초안, 샘플, 주문) 사용 시 편리한 구성을 제시 - 현재 초안신청 시 입력해야 하는 정보가 많아 사용자가 복잡함을 느낄 수 있는데, 이 부분에 대한 개선이 필요함 |
| --- | --- |
| 디자인 부문 | 1) 전반적인 모바일웹사이트 관리가 편하도록 가이드라인을 제시 2) 배너, 이벤트, 기획전 등 운영적 요소를 최소화 UI를 제시 3) 최신 모바일 쇼핑몰 UI에 맞춰 전시단, 입력폼단 구성을 제시 4) 주문 단(초안, 샘플, 주문)의 현재를 진단하여 편리한 UI구성을 제시 |
| 퍼블리싱 부문 | 1) 퍼블리싱 가이드를 참고하여 관리 용이한 가이드라인을 제시 2) 크롬 및 파이어폭스, IE8 이상 호환성 필요 |
| 개발 부문 | 1) 개발언어 : ASP.Net (C# 4.5.1) with MVC Framework - PC와 모바일에서 모두 수용하기 위해 MVC 프레임워크 적용 필수 2) 사용 DBMS : MS-SQL 2012 R2 - 사이트 기능 추가에 따라 기존 DB에 추가적인 모델링 작업 필요할 수 있음 3) 내부 시스템 연동 : 빠른손, 병합/인쇄/포장 프로그램 연동 - 기존에 사용 중인 레거시 프로그램과의 연동을 위해 사이트 기능 추가에 따른 프로세스 변경시 반드시 영향도를 고려해야 함 |

- 제안 안내사항

  - 제안내용

    - 현재 바른손카드 Mobile web을 분석 후 개선책 제시

      - 현재 Mobile web은 원하는 제품을 찾기 위한 방법으로 적절한 UI를 제공하고 있는가?

      - 현재 Mobile web은 샘플주문 시 편리한 UI를 제공하고 있는가?

      - 현재 Mobile web은 초안주문신청 시 최적의 UI를 제공하고 있는가?

      - 바른손사이트(바른손카드, 비핸즈, 더카드, 프리미어페이퍼)의 Mobile web의 Web identity 전략을 제시

  - 제출서류

    - 1) 견적서: 3단계의 견적서 필요

      - 1단계: 바른손카드 Mobile web의 기획, 디자인, 퍼블리싱, 개발 진행

      - 2단계: 1번을 진행 후 4개 서비스(비핸즈, 더카드, 프리미어페이퍼, 제휴사이트)의 차별화를 위한 메인 디자인 및 퍼블리싱 진행

      - 3단계: 2번을 진행 후 관련 4개 서비스(비핸즈, 더카드, 프리미어페이퍼, 제휴사이트)에 대한 메인페이지 개발 진행

    - 2) 제안서

      - 위의 “제안내용” , “요구사항” 을 참고하여 제안서 작성

  - 제안참여여부 및 제안서 제출방법

    - 메일접수

받는사람 : 총괄PM (김용재 부장 / yongjea.kim@barunn.net)

  - 프로젝트문의

      - 1) 총괄PM (김용재 부장 / yongjea.kim@barunn.net , 010-8895-5656 )

      - 2) 사업기획팀 (김영남 차장 / youngnam.kim@barunn.net , 010-2799-7505 )

업데이트 사항

1.필요한 사항을 적절하게 배치하는 게 문서의 효율성입니다. 첨부문서에 노란색으로 체크된 부분은 있으면 좋으나 없어도 되는 부분이라 삭제를 권고합니다.

2. 진행현황은 투명하게 공개해야 고객과 본사가 이슈와 리스크관리를 할 수 있습니다. 따라서 아래를 세트로 묶어 보고하시기 바랍니다.

-주간보고서, 프로젝트WBS, 개발WBS

3. 진행현황은 필드와 본사가 크로스로 체크합니다. 따라서 매주 금요일에 주간보고서와 WBS를 작성해서 본사로 보내주기 바랍니다. 내용은 매주 월요일 고객에게 제출되는 보고내용과 동일해야 합니다. 오늘 기준으로 작성해서 보내주세요.

4. 프로젝트WBS에서 맨 위의 계획/실적부문은 녹색으로 표시된 부문으로 변경하기 바랍니다. 고객이 궁금해 하는 것은

현재 잘되고 있는 건지, 전체적으로 진척율이 어떻게 되는지 입니다. 따라서 주간진척율, 총 진척율, 총 진척현황을 추가하는 게 좋습니다. 주간보고서의 진척율 부문도 이것처럼 수정 바랍니다.

5. 프로젝트WBS에서 파란색으로 표시된 계획의 목표율 엑셀수식이 average입니다. Average인 이유가 궁금합니다.